# Plan de Implementación Modular - Sistema de Gestión de Condominios

## 3 Semanas | 2 Desarrolladores + IA

## 🎯 ESTRATEGIA GENERAL

### Estructura de Trabajo

- Equipo: Dev A (Backend/Infraestructura) + Dev B (Frontend/UI) + AI Assistant

- Metodología: Sprints diarios con entregas funcionales

- Git Strategy:

  - Rama main (producción)

  - Rama develop (integración)

  - Feature branches: feature/nombre-modulo

  - Pull Requests diarios

  - Code review cruzado

### Priorización de Módulos (MoSCoW)

- MUST: Autenticación, Gestión básica, Facturación core

- SHOULD: Amenidades, Visitantes, Reportes

- COULD: Inventario, Contabilidad avanzada

- WON'T (Fase 2): Analytics avanzados, Reportes complejos

## 📅 SEMANA 1: FUNDAMENTOS Y CORE

### DÍA 1 (Lunes) - Setup e Infraestructura Base

#### Dev A - Backend/Infraestructura (8h)

☐ Setup inicial del proyecto Next.js 15 + TypeScript

☐ Configuración de Tailwind CSS 4

☐ Setup de Prisma ORM con MySQL/MariaDB

☐ Configuración de conexión a base de datos externa

☐ Setup AWS S3 SDK y configuración de buckets

☐ Estructura de carpetas del proyecto

☐ Variables de entorno (.env.example)

☐ Docker compose para desarrollo local (opcional)

#### Dev B - Frontend Base (8h)

☐ Configuración de componentes base con Tailwind

☐ Sistema de design tokens (colores, espaciados)

☐ Componentes UI primitivos (Button, Input, Card, Modal)

☐ Layout principal y navegación

☐ Setup de React Hook Form + Zod

☐ Configuración de Next.js Image

☐ Página 404 y error boundaries

#### Entregable Día 1:

- ✅ Proyecto inicializado en Git

- ✅ Configuración completa y documentada

- ✅ Componentes UI base funcionales

### DÍA 2 (Martes) - Base de Datos y Autenticación

#### Dev A - Schema DB + Auth Backend (8h)

-- Diseño e implementación de tablas:

☐ users (con roles)

☐ complexes (condominios/edificios)

☐ units (apartamentos/casas)

☐ residents (vecinos)

☐ Migraciones Prisma

☐ Seeders con datos de prueba

☐ Implementación NextAuth.js

☐ API: /api/auth/* (login, register, logout)

☐ Middleware de autenticación

☐ Sistema de roles y permisos (RBAC)

☐ Hash de passwords con bcrypt

#### Dev B - UI de Autenticación (8h)

☐ Página de login (/login)

☐ Página de registro (/register)

☐ Recuperación de contraseña

☐ Formularios con validación

☐ Manejo de errores

☐ Redirecciones según rol

☐ Protección de rutas (middleware)

☐ Diseño responsive

#### Entregable Día 2:

- ✅ DB Schema básico migrado

- ✅ Sistema de login/registro funcional

- ✅ Protección de rutas por rol

### DÍA 3 (Miércoles) - Dashboard y Gestión de Complejos

#### Dev A - Backend Complejos (8h)

☐ Tablas: complexes, complex_types, amenities

☐ API CRUD Complejos:

- GET /api/complexes

- POST /api/complexes

- PUT /api/complexes/:id

- DELETE /api/complexes/:id

☐ Validaciones con Zod

☐ Permisos por rol

☐ Upload de logo a S3

☐ Tests unitarios API

#### Dev B - UI Gestión Complejos (8h)

☐ Dashboard principal por rol

☐ Página listado de complejos

☐ Formulario crear/editar complejo

☐ Tabla con búsqueda y filtros

☐ Modal de confirmación delete

☐ Upload de imagen con preview

☐ Estadísticas básicas en dashboard

☐ Navegación entre módulos

#### Entregable Día 3:

- ✅ CRUD completo de Complejos Habitacionales

- ✅ Dashboard funcional con estadísticas

- ✅ Upload de imágenes a S3

### DÍA 4 (Jueves) - Gestión de Unidades y Residentes

#### Dev A - Backend Unidades/Residentes (8h)

☐ Tablas: units, residents, unit_residents

☐ Relaciones: Complex -> Units -> Residents

☐ API CRUD Unidades:

- Por complejo

- Estados (ocupado/vacío)

- Asignación de residentes

☐ API CRUD Residentes:

- Tipo: Propietario/Inquilino

- Upload foto perfil a S3

- Datos de contacto

☐ Endpoint: Asignar/desasignar residente

#### Dev B - UI Unidades/Residentes (8h)

☐ Vista de unidades por complejo

☐ Grid/lista de apartamentos con estado

☐ Formulario crear/editar unidad

☐ Formulario crear/editar residente

☐ Perfil de residente (datos, foto)

☐ Asignación residente a unidad

☐ Historial de ocupación

☐ Buscador de residentes

#### Entregable Día 4:

- ✅ Gestión completa de Unidades

- ✅ Gestión completa de Residentes

- ✅ Asignación Residente-Unidad funcional

### DÍA 5 (Viernes) - Sistema de Servicios

#### Dev A - Backend Servicios (8h)

☐ Tablas: services, service_types, unit_services

☐ API CRUD Servicios:

- Tipos de servicio

- Costos mensuales

- Asignación a unidades

☐ Cálculo de servicios por unidad

☐ Historial de cambios de precios

☐ Servicios activos/inactivos

#### Dev B - UI Servicios (8h)

☐ Catálogo de servicios

☐ Formulario crear/editar servicio

☐ Asignación masiva a unidades

☐ Configuración de costos

☐ Vista de servicios por unidad

☐ Calculadora de cuota mensual

☐ Estados visuales (activo/inactivo)

#### Entregable Día 5:

- ✅ Sistema de servicios base completo

- ✅ Asignación de servicios a unidades

- ✅ Cálculo de cuotas mensuales

🎯 Checkpoint Semana 1: Core del sistema funcionando (Auth, Complejos, Unidades, Residentes, Servicios)

## 📅 SEMANA 2: FACTURACIÓN Y AMENIDADES

### DÍA 6 (Lunes) - Sistema de Facturación Base

#### Dev A - Backend Facturación (8h)

☐ Tablas: invoices, invoice_items, payments

☐ Generación automática de facturas mensuales

☐ API CRUD Facturas:

- Por residente/unidad

- Estados (pendiente/pagada/vencida)

- Ítems de factura (servicios)

☐ Cálculo de totales y subtotales

☐ Fechas de vencimiento

☐ Cron job para generación mensual

#### Dev B - UI Facturación (8h)

☐ Lista de facturas (admin)

☐ Mis facturas (residente)

☐ Detalle de factura

☐ Generación manual de facturas

☐ Estados visuales (colores por estado)

☐ Filtros por fecha, estado, residente

☐ Descarga PDF de factura

☐ Resumen de facturación en dashboard

#### Entregable Día 6:

- ✅ Sistema de facturación básico

- ✅ Generación automática mensual

- ✅ Vista de facturas por rol

### DÍA 7 (Martes) - Integración Pasarela de Pagos

#### Dev A - Backend Pagos (8h)

☐ Integración Stripe API

☐ API: /api/payments/create-intent

☐ API: /api/payments/webhook

☐ Registro de transacciones

☐ Actualización estado factura post-pago

☐ Generación de recibos digitales

☐ Envío de email confirmación (SendGrid/Resend)

☐ Manejo de errores y reintentos

#### Dev B - UI Pagos (8h)

☐ Página de pago con Stripe Elements

☐ Formulario de tarjeta seguro

☐ Confirmación de pago

☐ Historial de pagos

☐ Descargar recibo digital

☐ Métodos de pago guardados

☐ Estados de transacción

☐ Feedback visual de proceso

#### Entregable Día 7:

- ✅ Pagos con tarjeta funcionales

- ✅ Registro de transacciones

- ✅ Recibos digitales

### DÍA 8 (Miércoles) - Gestión de Amenidades

#### Dev A - Backend Amenidades (8h)

☐ Tablas: amenities, amenity_types

☐ API CRUD Amenidades:

- Por complejo

- Tipos (piscina, gym, etc.)

- Horarios disponibles

- Costos y configuración

☐ Reglas de negocio

☐ Capacidad máxima

☐ Días de operación

#### Dev B - UI Amenidades (8h)

☐ Catálogo de amenidades

☐ Formulario crear/editar amenidad

☐ Vista de amenidades por complejo

☐ Configuración de horarios

☐ Configuración de precios

☐ Reglas de uso

☐ Estados (disponible/mantenimiento)

☐ Galería de fotos

#### Entregable Día 8:

- ✅ Gestión completa de amenidades

- ✅ Configuración de horarios y precios

### DÍA 9 (Jueves) - Sistema de Reservas

#### Dev A - Backend Reservas (8h)

☐ Tablas: reservations, reservation_slots

☐ API: Disponibilidad de amenidad

☐ API: Crear reserva

☐ Validación de conflictos

☐ Reserva por día completo o slots

☐ Cancelación de reservas

☐ Políticas de cancelación

☐ Generación de cargo en factura

☐ Notificaciones de confirmación

#### Dev B - UI Reservas (8h)

☐ Calendario de reservas

☐ Formulario de reserva

☐ Vista de disponibilidad

☐ Selección de fecha y horario

☐ Confirmación visual

☐ Mis reservas (residente)

☐ Gestión de reservas (admin)

☐ Cancelación de reservas

☐ Historial

#### Entregable Día 9:

- ✅ Sistema de reservas completo

- ✅ Calendario funcional

- ✅ Integración con facturación

### DÍA 10 (Viernes) - Control de Acceso

#### Dev A - Backend Acceso (8h)

☐ Tablas: access_cards, visitors, visitor_logs

☐ API CRUD Tarjetas de acceso

☐ API: Registro de visitantes

☐ API: Pre-autorización de visitas

☐ API: Log de entradas/salidas

☐ Límite de tarjetas por unidad

☐ Estados de tarjetas

☐ Reportes de acceso

#### Dev B - UI Control Acceso (8h)

☐ Gestión de tarjetas (residente)

☐ Solicitud de tarjetas

☐ Pre-registro de visitantes (residente)

☐ Panel de guardia (registro entrada/salida)

☐ Búsqueda rápida de autorizaciones

☐ Historial de visitas

☐ Captura de foto visitante

☐ Alertas de visitas pendientes

#### Entregable Día 10:

- ✅ Sistema de tarjetas de acceso

- ✅ Pre-registro de visitantes

- ✅ Panel de guardia funcional

🎯 Checkpoint Semana 2: Facturación, pagos, amenidades y control de acceso operativos

## 📅 SEMANA 3: COMUNICACIÓN, REPORTES Y REFINAMIENTO

### DÍA 11 (Lunes) - Comunicación y Avisos

#### Dev A - Backend Comunicación (8h)

☐ Tablas: announcements, events, messages

☐ API CRUD Avisos

☐ API CRUD Eventos

☐ Sistema de notificaciones

☐ Envío de emails masivos

☐ Destinatarios por rol/complejo

☐ Plantillas de email

☐ Programación de publicaciones

#### Dev B - UI Comunicación (8h)

☐ Feed de avisos (residente)

☐ Crear/editar avisos (admin)

☐ Calendario de eventos

☐ Detalle de evento

☐ RSVP a eventos

☐ Centro de notificaciones

☐ Configuración de notificaciones

☐ Historial de comunicaciones

#### Entregable Día 11:

- ✅ Sistema de avisos y noticias

- ✅ Calendario de eventos

- ✅ Notificaciones funcionales

### DÍA 12 (Martes) - Reportes e Incidentes

#### Dev A - Backend Incidentes (8h)

☐ Tablas: incidents, incident_categories, incident_comments

☐ API CRUD Incidentes

☐ Upload de fotos (múltiples) a S3

☐ Sistema de comentarios

☐ Estados de seguimiento

☐ Asignación a personal

☐ Notificaciones de cambios

☐ SLA y prioridades

#### Dev B - UI Incidentes (8h)

☐ Formulario de reporte (residente)

☐ Upload de imágenes múltiples

☐ Mis reportes (residente)

☐ Gestión de incidentes (admin)

☐ Vista de detalle con comentarios

☐ Cambio de estados

☐ Asignación a personal

☐ Dashboard de incidentes

☐ Filtros y búsqueda

#### Entregable Día 12:

- ✅ Sistema de reportes completo

- ✅ Seguimiento de incidentes

- ✅ Dashboard de gestión

### DÍA 13 (Miércoles) - Módulo de Documentos

#### Dev A - Backend Documentos (8h)

☐ Tablas: documents, document_categories

☐ API: Upload documentos a S3

☐ API: CRUD Documentos

☐ Control de versiones

☐ Permisos de acceso por rol

☐ Categorización

☐ Búsqueda de documentos

☐ URLs firmadas para descarga

#### Dev B - UI Documentos (8h)

☐ Repositorio de documentos

☐ Upload de archivos (PDF, Word, imágenes)

☐ Categorías y filtros

☐ Visor de documentos

☐ Descarga de documentos

☐ Gestión de versiones

☐ Buscador

☐ Vista de documentos por categoría

#### Entregable Día 13:

- ✅ Repositorio de documentos funcional

- ✅ Upload y descarga seguros

- ✅ Permisos por rol

### DÍA 14 (Jueves) - Reportería y Dashboard Avanzado

#### Dev A - Backend Reportes (8h)

☐ API: Reporte de facturación

☐ API: Reporte de amenidades

☐ API: Reporte de accesos

☐ API: Reporte de incidentes

☐ Exportación a PDF (puppeteer)

☐ Exportación a Excel

☐ Filtros por fecha y complejo

☐ Cálculos de métricas

#### Dev B - UI Reportes (8h)

☐ Dashboard de reportes

☐ Gráficas con Chart.js/Recharts:

- Ingresos por mes

- Amenidades más usadas

- Tasa de ocupación

- Incidentes por categoría

☐ Filtros de fecha

☐ Exportar reportes

☐ Métricas KPI

☐ Comparativas período anterior

#### Entregable Día 14:

- ✅ Sistema de reportería completo

- ✅ Dashboards con gráficas

- ✅ Exportación de reportes

### DÍA 15 (Viernes) - Perfil de Usuario y Configuración

#### Dev A - Backend Perfil/Config (8h)

☐ API: Actualizar perfil usuario

☐ API: Cambiar contraseña

☐ API: Configuración general del sistema

☐ API: Plantillas de email

☐ Upload foto perfil a S3

☐ Logs de auditoría

☐ Configuración de notificaciones

#### Dev B - UI Perfil/Config (8h)

☐ Página de perfil de usuario

☐ Editar datos personales

☐ Cambiar foto de perfil

☐ Cambiar contraseña

☐ Configuración de notificaciones

☐ Panel de configuración (admin)

☐ Gestión de plantillas email

☐ Configuración del sistema

#### Entregable Día 15:

- ✅ Perfiles de usuario completos

- ✅ Configuración del sistema

- ✅ Personalización

🎯 Checkpoint Semana 3: Sistema completo funcional

## 🚀 ÚLTIMOS DÍAS - REFINAMIENTO Y DEPLOY

### DÍA 16-17 (Lunes-Martes) - Testing y Bugfixing

#### Ambos Devs (16h total)

☐ Testing end-to-end por módulo

☐ Corrección de bugs críticos

☐ Optimización de queries

☐ Validación de permisos

☐ Testing responsive en móviles

☐ Testing de carga (performance)

☐ Revisión de seguridad

☐ Optimización de imágenes

☐ Code review cruzado

☐ Refactoring necesario

### DÍA 18 (Miércoles) - Optimización y Documentación

#### Dev A (8h)

☐ Optimización de API routes

☐ Implementar caching (Redis opcional)

☐ Rate limiting

☐ Logs estructurados

☐ Monitoring (Sentry)

☐ Backups automáticos DB

☐ Documentación API (Swagger)

#### Dev B (8h)

☐ Optimización de bundle size

☐ Lazy loading de componentes

☐ Mejoras de UX

☐ Animaciones y transiciones

☐ Loading states

☐ Error boundaries

☐ Documentación de componentes

### DÍA 19 (Jueves) - Deploy y Producción

#### Dev A (8h)

☐ Configuración Vercel

☐ Variables de entorno producción

☐ Configuración de dominio

☐ SSL/HTTPS

☐ Configuración AWS S3 producción

☐ Configuración DB producción

☐ CI/CD con GitHub Actions

☐ Smoke tests en producción

#### Dev B (8h)

☐ Build de producción

☐ Testing en staging

☐ SEO meta tags

☐ OG images

☐ Favicon y PWA manifest

☐ Analytics (opcional)

☐ Validación final de UI

☐ Testing cross-browser

### DÍA 20 (Viernes) - Entrega y Capacitación

#### Ambos Devs (8h)

☐ Demo del sistema completo

☐ Documentación de usuario final

☐ Video tutoriales básicos

☐ Manual de administrador

☐ Guía de despliegue

☐ Documentación técnica

☐ Seed de datos de demo

☐ Handoff del proyecto

## 📋 ESTRATEGIA DE TRABAJO CON IA

### Uso de AI Assistant (Claude/ChatGPT/Cursor)

Para Dev A:

- Generación de schemas Prisma

- Generación de API routes con validaciones

- Generación de seeders

- Debugging de queries SQL

- Optimización de rendimiento

Para Dev B:

- Generación de componentes UI

- Generación de formularios con validación

- Diseño de layouts con Tailwind

- Conversión de diseños a código

- Generación de tipos TypeScript

Prompts efectivos:

"Genera el schema Prisma para [modulo] con las siguientes relaciones..."

"Crea un componente React para [funcionalidad] usando Tailwind..."

"Convierte este diseño a código con Next.js y TypeScript..."

"Optimiza esta query de Prisma para mejor rendimiento..."

"Genera validaciones Zod para este formulario..."

## 🎯 MÉTRICAS DE ÉXITO

### Objetivos Cuantitativos

- ✅ 15+ módulos funcionales

- ✅ 100+ componentes UI

- ✅ 50+ endpoints API

- ✅ 30+ tablas en DB

- ✅ Test coverage >70%

- ✅ Lighthouse score >90

- ✅ 0 bugs críticos en producción

### Objetivos Cualitativos

- ✅ Sistema completamente funcional

- ✅ UI/UX profesional

- ✅ Código mantenible y escalable

- ✅ Documentación completa

- ✅ Deploy exitoso en producción

## 🔧 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

### Control de Versiones

- GitHub/GitLab

- Conventional Commits

- PR templates

- Branch protection rules

### Gestión de Proyecto

- GitHub Projects / Jira

- Daily standups (15 min)

- Documentación en Notion/Confluence

### Comunicación

- Slack/Discord

- Loom para videos

- Figma para diseños

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en setup inicial | Media | Alto | Documentación previa detallada |
| Bugs en integración pagos | Media | Alto | Ambiente de prueba Stripe |
| Conflictos en Git | Alta | Medio | PR diarios y comunicación |
| Problemas de performance | Baja | Alto | Monitoreo desde día 1 |
| Cambios de alcance | Media | Alto | Definir MVP claramente |

## 📊 DAILY TRACKING

Template de reporte diario:

## Día X - [Fecha]

### Dev A

- ✅ Completado: [tareas]

- 🚧 En progreso: [tareas]

- ⚠️ Bloqueadores: [issues]

### Dev B

- ✅ Completado: [tareas]

- 🚧 En progreso: [tareas]

- ⚠️ Bloqueadores: [issues]

### Próximos pasos

- [ ] Task 1

- [ ] Task 2

## 🎉 RESULTADO ESPERADO

Al finalizar las 3 semanas tendrás:

✅ Sistema completo y funcional con 15+ módulos ✅ Deploy en producción en Vercel ✅ Base de datos poblada con datos de prueba ✅ Documentación técnica y de usuario ✅ Código limpio y mantenible en Git ✅ Sistema listo para escalar y agregar features

¿Te parece bien este plan? ¿Quieres que ajuste algún día o módulo específico? ¿Comenzamos generando el prompt completo para la IA con el setup del Día 1?